ПРИЛОЖЕНИЕ  №1                                                                                                                                                                                                                                           к аукционной документации

Техническое задание

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  д. Веребье, ул. Совхозная Веребьинского сельского поселения Маловишерского района  Новгородской области

(от  дома 47 по улице 1 Мая до  конца участка  у д. 10 по улице Совхозная)

1.Цель  работы:

Выполнение работ по ремонту  автомобильной дороги (далее Объектов) с высоким качеством, в полном объёме и в календарный срок, в соответствии с  локальным сметным расчётом (смета) и техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на ремонтируемом объекте в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2017 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» и обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2.Обязанности подрядчика

Перед началом работ представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за производство работ (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера мобильного телефона и Email) которые будут задействованы в процессе производства работ.

Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ

При сдаче автомобильной дороги в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.

Подрядчик обязан:

-  с момента начала выполнения работ и до их окончания ежедневно вести общий журнал работ  по  форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также исполнительную документацию соответствии с требованиями документов ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»,

3.Требования к безопасности выполнения работ

До начала производства работ согласовать схемы организации дорожного движения в установленном порядке. Организовать дорожное движение на участке выполнения работ по схеме, разработанной в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения». После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора

На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора. После окончания выполнения работ, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. Собранный строительный мусор должен быть вывезен на территорию санкционированной свалки.

За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством РФ ответственность.

При несоблюдении требований пожарной безопасности на объекте ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении работ.

4.Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ.

Место производства работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил.

Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

Обязательным условием для Подрядчика является:

- предоставление Заказчику паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика остается неизменным.

Законченные ремонтом автомобильная дорога (участок) Подрядчик обязан предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

5. Состав и требования к исполнительной документации по объекту

Подрядчик, по завершении работ, в сроки, отведенные для выполнения этих работ, сдает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Общий журнал работ (форма КС-6).

-Журнал учета выполненных работ КС-6а

-Заверенные Подрядчиком копии паспортов, сертификатов, и иных документов, подтверждающих качество и соответствие применяемых при выполнении работ строительных материалов, изделий и конструкций.

- Приказы о назначении ответственных специалистов Подрядчика на объекте.

- Акты приемки выполненных работ (форма КС-2).

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Акт приёмки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги форма А-1

- Снимки фотофиксации проводившихся работ на весь период их проведения.

6.Требования к гарантийному сроку.

Гарантийные сроки на выполненные Работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять на:

- Покрытия  -1 год;

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном законодательством порядке.

7.Требования к технологии выполнения работ:

Работы по ремонту дороги  состоят из следующих операций:

-устройство покрытий толщиной 13 см из щебня.;

- укрепление обочин ПГС толщиной 10см.;

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество использованных им при выполнении работ материалов.

Применяемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющих их качество (должны иметь соответствующие сертификаты, если это необходимо).

Работы  должны  быть  выполнены    в  полном  объеме и в сроки, в полном соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Подрядчик несет материальную ответственность за создание аварийных ситуаций, вызванных некачественным выполнением или невыполнением работ, предусмотренным Контрактом, а также непринятием мер по их ликвидации.

8.Приёмка работ

Приёмка работ производится представителем Заказчика, в присутствии Подрядчика в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и других нормативных документов, действующих на момент сдачи работ. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

8. Требования к качеству, сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов:

| №п/п | Наименование нормативно-технических документов |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3 | Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» |
| 4 | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 5 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| 6 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 7 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 8 | Приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. |
| 9 | ГОСТ 32756-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 10 | ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 11 | ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 12 | СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 13 | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 14 | ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автодорог. |
| 15 | ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 17 | ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
| 19 | ОДМ Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Письмо Министерства транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис |
| 19 | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4). |
| 20 | ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |

И других действующих нормативных актов Российской Федерации.

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования

местного значения  д. Золотое Колено, Веребьинского сельского поселения

Маловишерского района  Новгородской области

1.Цель  работы:

Выполнение работ по ремонту  автомобильной дороги (далее Объектов) с высоким качеством, в полном объёме и в календарный срок, в соответствии с  локальным сметным расчётом (смета) и техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на ремонтируемом объекте в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2017 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» и обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2.Обязанности подрядчика

Перед началом работ представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за производство работ (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера мобильного телефона и Email) которые будут задействованы в процессе производства работ.

Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ

При сдаче автомобильной дороги в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.

Подрядчик обязан:

-  с момента начала выполнения работ и до их окончания ежедневно вести общий журнал работ  по  форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также исполнительную документацию соответствии с требованиями документов ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»,

3.Требования к безопасности выполнения работ

До начала производства работ согласовать схемы организации дорожного движения в установленном порядке. Организовать дорожное движение на участке выполнения работ по схеме, разработанной в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения». После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора

На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора. После окончания выполнения работ, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. Собранный строительный мусор должен быть вывезен на территорию санкционированной свалки.

За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством РФ ответственность.

При несоблюдении требований пожарной безопасности на объекте ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении работ.

4.Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ.

Место производства работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил.

Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

Обязательным условием для Подрядчика является:

- предоставление Заказчику паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика остается неизменным.

Законченные ремонтом автомобильная дорога (участок) Подрядчик обязан предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

5. Состав и требования к исполнительной документации по объекту

Подрядчик, по завершении работ, в сроки, отведенные для выполнения этих работ, сдает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Общий журнал работ (форма КС-6).

-Журнал учета выполненных работ КС-6а

-Заверенные Подрядчиком копии паспортов, сертификатов, и иных документов, подтверждающих качество и соответствие применяемых при выполнении работ строительных материалов, изделий и конструкций.

- Приказы о назначении ответственных специалистов Подрядчика на объекте.

- Акты приемки выполненных работ (форма КС-2).

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Акт приёмки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги форма А-1

- Снимки фотофиксации проводившихся работ на весь период их проведения.

6.Требования к гарантийному сроку.

Гарантийные сроки на выполненные Работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять на:

- Покрытия из ЩПС -1 год;

-Водопропускные трубы - 1 год;

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном законодательством порядке.

7.Требования к технологии выполнения работ:

До начала выполнения строительно-монтажных работ необходимо выполнить подготовительные работы.

На строительную площадку звенья железобетонных водопропускных трубы необходимо доставлять целыми, без трещин и сколов.

Звенья труб укладывают на подготовленную гравийно-песчаную подушку. Перед выполнением работ по гидроизоляции  железобетонной водопропускной трубы должны быть тщательно очищены от грязи и пыли. Битум следует наносить на сухую, хорошо подготовленную поверхность. Битум БН 70/30 надлежит наносить равномерно, без пропусков, по всей изолируемой поверхности в два слоя. Засыпку трубы выполнить  послойно, строго соблюдая последовательность.

Работы по ремонту дороги  из следующих операций:

-исправление профиля основания гравийных с добавление песчано-гравийной смеси.;

- устройство покрытия из ЩПС выс. 12 см.;

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество использованных им при выполнении работ материалов.

Применяемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющих их качество (должны иметь соответствующие сертификаты, если это необходимо).

Работы  должны  быть  выполнены    в  полном  объеме и в сроки, в полном соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Подрядчик несет материальную ответственность за создание аварийных ситуаций, вызванных некачественным выполнением или невыполнением работ, предусмотренным Контрактом, а также непринятием мер по их ликвидации.

8.Приёмка работ

Приёмка работ производится представителем Заказчика, в присутствии Подрядчика в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и других нормативных документов, действующих на момент сдачи работ. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

8. Требования к качеству, сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов:

| №п/п | Наименование нормативно-технических документов |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3 | Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» |
| 4 | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 5 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| 6 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 7 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 8 | Приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. |
| 9 | ГОСТ 32756-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 10 | ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 11 | ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 12 | СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 13 | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 14 | ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автодорог. |
| 15 | ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 16 | СП 46.13330.2012 (с изм. № 1.3.4) Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635 |
| 17 | СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 822 |
| 18 | ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
| 19 | ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 20 | ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. N 1641-ст |
| 21 | РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 РД от 26.12.2006 N 11-02-2006 |
| 22 | ОДМ Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Письмо Министерства транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис |

И других действующих нормативных актов Российской Федерации.

Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

1. До начала работ Подрядчик обследует совместно с  Заказчиком дороги (участки), на которых будут производиться работы.

2. К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ.

3.   Место производства работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил. После производства работ Подрядчик производит очистку территории работ от строительного мусора, ликвидирует временные объезды с последующей рекультивацией земельных участков, удаляет временную разметку при наличии.

4. Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

5.    Обязательным условием для Подрядчика является:

- предоставление Заказчику паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

6. Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика остается неизменным.

8. Законченные ремонтом автомобильные дороги (участки) Подрядчик обязан предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.