Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- от    27. 10. 2021  № 101

- д. Веребье

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 БК РФ, Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Веребьинского сельского поселения, постановлением Администрации сельского поселения от 10.10.2013 №72 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Веребьинского сельского поселения, их формирования и реализации в целях повышения эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского поселения»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Веребьинского сельского поселения».

2.  Опубликовать постановление в бюллетене « Веребьинский вестник».

Глава сельского поселения     Т.В.Тимофеева

Утверждена

Постановлением Администрации

сельского поселения от 27.10.2021   № 101

Муниципальная программа

«Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Веребьинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

- Наименование муниципальной	 программы: Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения на территории Веребьинского сельского поселения

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Веребьинского сельского поселения

- Соисполнители муниципальной программы:  нет

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1 Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения для ремонта, км | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Цель 2 Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения км | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| 3. | Цель 3 Формирование технической и нормативной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения и искусственные сооружения на них |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество дорог планируемых к паспортизации, ед. | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Цель 4 Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта на автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1 Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам вне границ населенных пунктов в границах муниципального района км | 70,551 | 70,551 | 70,551 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 1928,4 |  | 1819,0 |  |  | 3747,4 |
| 2023 | 1932,1 |  | 1213 |  |  | 3145,1 |
| 2024 | 1972,2 |  | 1213 |  |  | 3185,2 |
| ВСЕГО | 5832,7 |  | 4245 |  |  | 10077,7 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

В результате реализации Программы ожидается:

- появление положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства (улично-дорожной сети)

- улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения;

- повышение уровня эстетики и архитектурного облика населенных пунктов;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для жизни, работы и отдыха населения

Реализация Программы позволит:

-выполнить ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования

-осуществлять ежегодное содержание автодорог местного значения;

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории сельского поселения;

- обеспечить безопасность дорожного движения автотранспорта и людей на территории сельского поселения;

- произвести паспортизацию неучтенных автомобильных дорог сельского поселения.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

Дорожная отрасль долгое время финансировалась фактически по остаточному принципу, отсутствовало даже законодательное регулирование дорожной деятельности.  При этом подавляющее большинство муниципальных образований на территории РФ не располагают достаточными собственными финансовыми ресурсами для формирования полноценных муниципальных дорожных фондов.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.
	Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселений, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отнесенных к таковым, согласно классификации автомобильных дорог в РФ.

Имеющиеся автомобильные дороги общего пользования, дворовые территории и проезды к ним, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень социально-экономического развития территории:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты транспортной инфраструктуры;

- отсутствие необходимого количества тротуаров;

- необходимость обеспечения повышенных требований к эстетическому и архитектурному облику поселения;

- не обеспечен доступ по автодорогам с твердым покрытием к местам перспективной застройки под жилищное строительство.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения составляет  48,1 км, это 91 автомобильная  дорога и 3 моста. Все дороги V категории и имеют грунтовое покрытие.

3 моста, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения, имеют значительное отставание от нормативных сроков ремонта и ситуация с каждым годом катастрофически ухудшается.

Более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня на селе. Отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Существующее состояние транспортной инфраструктуры не отвечает техническим требованиям и иным нормативным актам, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышение уровня эстетики поселения.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, увеличение их пропускной способности;

- повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог муниципального значения;

- снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах сельского поселения, сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории  сельского поселения, а так же создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания населения, совершенствование эстетического состояния территории поселения.

Муниципальная программа будет корректироваться по мере необходимости.

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах населенных пунктов  
- ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах населенных пунктов Полянского сельского поселения Рязанского муниципального района Рязанской области;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах населенных пунктов

- ремонт и содержание дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- содержание и ремонт грунтовых дорог внутри границ населенных пунктов  сельского поселения;

- устройство тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- выполнение мероприятий по развитию дорожной сети в сельском поселении;

- организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов на территории сельского поселения.

Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели, с учетом финансовых возможностей муниципального образования и достигнуть социальных положительных результатов:

- увеличение количества отремонтированных километров дорог общего пользования  сельского поселения;
- увеличение количества квадратных метров, необходимых для проведения ямочного ремонта дорог общего пользования;

- снижение уровня аварийности за счет улучшения состояния автодорог и за счет проведения профилактических и упреждающих мероприятий в области безопасности дорожного движения.

Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня технического состояния дорог общего пользования в пределах границ сельского поселения и создания более комфортных условий проживания населения.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В настоящее время социально - экономическое развитие сельского поселения во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения сельского поселения.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета сельского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения

Ответственный исполнитель, разрабатывающий программу предоставляет результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывается главе сельского поселения.

Главный специалист, главный бухгалтер представляет ответственному исполнителю администрации сельского поселения, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Администрация поселения организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Ответственный исполнитель Администрации сельского поселения до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и представляет Главе администрации сельского. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Задача 1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | дорога д.Большое Кленово | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2022-2024 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 1.2. | дорога д. Нижний Перелесок | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2022 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100,0 1819,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Ямочный ремонт | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2022-2024 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 198,4 |  | 228,0 | 200 |  |
| 1.4 | Составление смет, проверка смет на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, приемка | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2022-2024 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.5 | дорога д.Оксочи ул. Полевая, д.Лука | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2023 | 1.1.1 | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  | 100,0 1213 |  |  |
| 1.6 | дорога д.Оксочи ул.Верхняя | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2024 | 1.1.1 | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  |  | 100,0 1213,0 |  |
|  | Итого |  |  |  | бюджет сельского поселения областной бюджет | 548,4 1819 |  | 528 1213 | 500 1213 |  |
| 2. | Задача 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Содержание автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения в зимний период | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2022-2024 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 930,0 | 904,1 |  | 972,2 |  |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в летний период | Администрация сельского поселения | 2022-2024 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 100,0 | 150,0 |  | 200,0 |  |
| 2.3 | Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки дорог общего пользования местного значения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2022-2024 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Уличное освещение | Администрация сельского поселения | 2022-2024 | 2.1.1 | бюджет сельского поселения | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  |
|  | Итого |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1330 | 1354,1 |  | 1378,5 |  |
| 3. | Задача 3.Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2022-2024 | 3.1.1. | бюджет сельского поселения | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |
| 4 | Задача 4. Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация сельского поселения | 2022- 2024 | 4.1.1. | бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Расходы  на очередной  финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годы планируются исходя из  выделенных по нормативу средств  и выделенной субсидии из областного бюджета