Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 17.10.2019 | № 106 |
| --- | --- | --- |

д. Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения на 2019-2021годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1..Внести изменения в муниципальную  программу «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Веребьинского сельского поселения» утвержденную постановлением   от 01.11.2018 №127 (далее программа):

1.1 Пункт 6 Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 3088,1 |  | 1261,0 | 250,0 |  | 4599,1 |
| 2020 | 2824,8 |  | 631,0 |  |  | 3455,8 |
| 2021 | 3945,2 |  | 631,0 |  |  | 4576,2 |
| ВСЕГО | 9858,1 |  | 2523,0 | 250,0 |  | 12631,1 |

1.2.   Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Задача 1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | дорога д.Подгорное 1,386,42 км | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  |  |  | 100,0 631 |
| 1.2. | дорога д.Заполек 0,473 км 0,555 км | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  |  |  | 100,0 |
| 1.3 | Дорога д.Веребье, ул.Революции 0,367 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 50,0 398 |  | 100,0 331,0 |  |  |
| 1.4. | дорога д.Веребье, Карла Маркса | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  | 100,0 330,0 |  |  |
| 1.5 | дорога д.Веребье, ул.Пробуждения | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 59 465 |  |  |  |  |
| 1.6 | дорога д.Веребье, Красный Октябрь | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  |  |  | 566,7 |
| 1.7 | Составление смет, проверка смет на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019-2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | 30,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 1.8 | Ямочный ремонт автомобильных дорог | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019- 2021 | 1.1.1 | бюджет сельского поселения | 361,0 |  | 1043,6 |  | 1426,8 |
| 1.9 | Дорога д.Веребье, ул.Мельничная 0,450 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 50,0 398 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Содержание автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения в зимний период | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019-2021 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 1388,1 | 851,2 |  | 1001,7 |  |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в летний период | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 400,0 | 150,0 |  | 200,0 |  |
| 2.3 | Уличное освещение | Администрация сельского поселения | 2019- 2021 | 2.1.1 | бюджет сельского поселения | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |
| 3. | Задача 3.Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | 3.1.1. | бюджет сельского поселения | 250,0 | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Задача 4. Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация сельского поселения | 2019 | 4.1.1. | бюджет муниципального района | 250,0 |  |  |  |  |

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева