Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 27.02.2015 | № | 6 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Веребье

О внесении изменений в постановление № 39 от 29.05.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Веребьинского сельского поселения» утвержденную постановлением   от 29.05.2014 № 39 (далее программа):

1.1 В паспорте муниципальной программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 2014 | 2225,7 | - | - | 200,0 |  |  | 2425,7 |  |
| 2015 | 2385,2 | - | - | 200,0 |  |  | 2585,2 |  |
| 2016 | 3006 | - | - | - |  |  | 3006 |  |
| 2017 | 2378,2 | - | - | - |  |  | 2378,2 |  |
| 2018 | 3850 | - | - | - |  |  | 3850 |  |
| ВСЕГО | 13845,1 | - | - | 400,0 |  |  | 14245,1 |  |

1.2.   Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | Проектные работы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014 |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул. Мельничная 450 п.м, 1485,0м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | 415 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги с установкой 1 трубочки д.Веребье, ул. Пролетарская 620 п.м 1860м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014 | 1.2.1. | бюджет сельского поселения | 500 |  | 375,2 |  | - | - |  | - |  |
| 1.3 | Строительство пешеходного моста д.Шемякино | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014 | 1.3.1. | бюджет сельского поселения | 400 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Новая 636,46п.м, 1241м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014 | 1.4.1. | бюджет сельского поселения | 330 |  |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, Первомайский пер. | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2015 | 1.5.1. | бюджет сельского поселения | - |  | 700 |  | - | - |  | - |  |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги д.Новоселицы 2 пер | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2015 | 1.6.1. | бюджет сельского поселения | - |  | 0 |  | - | - |  | - |  |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи ул.Вокзальная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2015 | 1.7.1. | бюджет сельского поселения | - |  | 960 |  | - | - |  | - |  |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул.Пробуждения, С установкой 2 трубочек | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2016 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | 956 | - |  | - |  |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул.Красный Октябрь с установкой 2 трубочек | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2016 | 1.8.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | 700 | - |  | - |  |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, ул.Молодежная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2016 | 1.9.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | 700 | - |  | - |  |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, ул.Северная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.10.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | - | 500 |  | - |  |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, Южный переулок | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.11.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | - | 400 |  | - |  |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Верхняя | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.12.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | - | 350 |  | - |  |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Широкая | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.13.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | - | 378,2 |  | - |  |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Береговая | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.14.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | - | - |  | 750 |  |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Лесная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.15.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | - | - |  | 750 |  |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги д. Замостье | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.16.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | - | - |  | 700 |  |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги д.Замостье | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.17.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | - | - |  | 750 |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог расположенных на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Содержание автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения в зимний период | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014-2018 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 288 | 200 |  | 500 |  |  | 600 |  | 700 |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в летний период | Администрация сельского поселения | 2014-2018 | 2.2.1. | бюджет сельского поселения | 0 | 100 200,0 |  | 100 |  |  | 100 |  | 200 |
| 2.3 | Содержание межпоселенческих автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2014 | 2.3.1 | бюджет сельского поселения бюджет муниципального района | 157,7 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки дорог общего пользования местного значения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2014 | 2.4.1 | бюджет сельского поселения | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2014-2018 | 3.1.1. | бюджет сельского поселения | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева