Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 03.03.2011 | № | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Веребье

Об организации противопаводковых мероприятий на территории Веребьинского сельского поселения в 2011 году

Руководствуясь п.23 ч.1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», ч.2 ст.11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, от 28.05.2007 № 145, в  целях противодействия весеннему паводку на территории Веребьинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемый План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на территории Веребьинского сельского поселения в 2011 году.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации сельского поселения Филиппову Н.А.

3. Постановление опубликовать в  газете «Малая Вишера».

Глава администрации поселения    Т.В.Тимофеева

Утвержден

постановлением Администрации

сельского поселения от 03.03.2011

№  16

План

организации  противопаводковых мероприятий   на территории Веребьинского сельского поселения в 2011 году

| № | Проводимые мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по подготовке мероприятий | до 05.03.2010 | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Принять постановление Администрации сельского поселения | до 05.03.2010 | Глава сельского поселения |  |
| 3 | Создание спасательных групп с использованием плавсредств населения | до 15.03.2010 | Глава сельского поселения |  |
| 4 | Установить постоянное наблюдение за состоянием рек и обстановкой в населенных пунктах на возможной затапливаемой территории и в районах ледяных заторов. При выявлении заторов принимать меры к их ликвидации силами созданных на местах бригад с подручными средствами | с 15 .03.2010 | Глава сельского поселения, главные специалисты Администрации поселения |  |
| 5 | Организация контроля за состоянием мостов через реки МСТА, ВЕРЕБУШКА | В ходе паводка | Глава поселения, главные специалисты Администрации поселения |  |
| 6 | Информировать владельцев домов об очистке канав и водосточных труб от снега и льда | Февраль-март- апрель | Глава поселения, главные специалисты Администрации поселения |  |
| 7 | Создание бригады и организация работ по ликвидации заторов льда в районе д.Шемякино | В ходе паводка | Глава поселения |  |
| 8 | Заблаговременное обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости населения деревень, которые могут быть отрезаны от центра во время паводка | март – апрель | Глава поселения, главные специалисты Администрации поселения |  |
| 9 | Руководство работами по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка поручить комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при Администрации сельского поселения | Март-апрель | Председатель комиссии |  |