# проект

Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от |  | № |
| --- | --- | --- |

д. Веребье

О внесении изменений в постановление № 39 от 29.05.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Веребьинского сельского поселения» утвержденную постановлением   от 29.05.2014 № 39 (далее программа):

1.1. Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул. Мельничная 450 п.м, 1485,0м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | 420,0 |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги с установкой 1 трубочки д.Веребье, ул. Пролетарская 620 п.м 1860м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.2.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 500 |  | 488,1 33,0 |  | 100,0 | - |  | - |  |
| 1.3. | Ремонт пешеходного моста д.Шемякино | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.3.1. | бюджет сельского поселения | 400 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Новая 636,46п.м, 1241м2 2 трубки, | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.4.1. | бюджет сельского поселения | 330 |  | 100,0 |  | - | - |  | - |  |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, Первомайский пер. 457,3 п.м, 5919,5 м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.5.1. | бюджет сельского поселения | - |  | 425,2 |  | - | - |  | - |  |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье ул.Володарского | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.6.1. | бюджет сельского поселения | - |  | 100,0 |  | - | - |  | - |  |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи ул.Вокзальная 570,91 п.м. | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.7.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - |  | 40,9 757,0 |  | - | - |  | - |  |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул.Пробуждения, С установкой 1трубочки | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | - |  | 250 |  | 100,0 | - |  | - |  |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул.Красный Октябрь с установкой 2 трубочек | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.8.1. | бюджет сельского поселения | - |  | 150,0 |  |  | - |  | - |  |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, ул.Молодежная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.9.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - |  | - |  | 100,0 208 | - |  | - |  |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, ул.Северная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.10.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | 223,1 | 0 |  | - |  |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, Южный переулок | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.11.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | 81,0 | 0 |  | - |  |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Верхняя 1069 м | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.12.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - |  | 126,6 |  | - | 64,9 1075 |  | - |  |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Широкая | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.13.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - |  | - |  | - | 100 |  |  |  |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Береговая 830,48 м | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.14.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - |  | - |  | - | 13,7 212,0 |  |  |  |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Лесная 696,34 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.15.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - |  | - |  | - | 18 284,0 |  |  |  |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги д. Замостье все улицы д.Концы | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.16.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - |  | - |  | 930,9 700,0 | - |  |  |  |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги Д.Дубровка | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.18.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | Ремонт автомобильных дорог(подъезды к противоп.водоемам) | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.19.1. | бюджет сельского поселения | - |  | - |  | 350,0 | 200 |  |  |  |
| 1.20 | Разработка проектно- сметной документации, ремонт мостов | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.20.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 651,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.21 | Ремонт автомобильной дороги д.Золотое Колено | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.21.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 395,0 |  |  |  |
| 1.22 | Ремонты пешеходных мостов | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.22.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 343,1 |  |  |  |
| 1.23 | Устройство подъезда к зданию администрации | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.23.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 1.24 | Устройство автомобильной площадки | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.24.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.25 | Ремонт автомобильной дороги д.Нижний Перелесок | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.25.1 | бюджет сельского поселения софинанс. областной бюджет |  |  |  |  |  | 613,5 23,4 153,0 |  |  |  |
| 1.26 | Ремонт автомобильной дороги д. Веребье ул.Гагарина | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.26.1 | бюджет сельского поселения софинанс. областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 284 60 602 |  |
| 2. | Задача 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Содержание автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения в зимний период | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014-2018 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 288 | 500 |  | 848,2 |  |  | 917,8 |  | 600 |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в летний период | Администрация сельского поселения | 2014-2018 | 2.2.1. | бюджет сельского поселения | 0 | 300 200,0 428,7 |  | 100 200,00 500,0 |  |  | 80 250,0 |  | 128 250 |
| 2.3 | Содержание межпоселенческих автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2014- 2018 | 2.3.1 | бюджет сельского поселения бюджет муниципального района | 157,7 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки дорог общего пользования местного значения сельского поселения Изготовление и установка дорожных знаков | Администрация сельского поселения | 2014- 2018 | 2.4.1 | бюджет сельского поселения бюджет сельского поселения | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014- 2018 | 1.21.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 2.6 | Уплата налогов, сборов и иных платежей (штраф) | Администрация сельского поселения | 2014- 2018 | 2.1.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 111,4 |  |  |
| 2.7 | Уличное освещение | Администрация сельского поселения | 2014- 2018 | 2.1.1 | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |
| 3. | Задача 3.Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2014-2018 | 3.1.1. | бюджет сельского поселения | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  | 50 |

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева