АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 4  д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения

Веребьинского сельского поселения на 2019-2021годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1..Внести изменения в муниципальную  программу «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Веребьинского сельского поселения» утвержденную постановлением   от 01.11.2018 №127 (далее программа):

1.1 Пункт 6 Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 3086,7 |  | 1261,0 | 250,0 |  | 4597,7 |
| 2020 | 1853,7 |  | 1214,0 | 250,0 |  | 3317,7 |
| 2021 | 1899,3 |  | 1214,0 | 0,00 |  | 3113,3 |
| ВСЕГО | 6839,7 |  | 3689,0 | 500,0 |  | 11028,7 |

1.2.   Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Задача 1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | дорога д.Подгорное 1,386,42 км | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  | 100,0 1214,0 |  |  |
| 1.2. | дорога д.Заполек 0,473 км 0,555 км | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дорога д.Веребье, ул.Революции 0,367 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 50,0 398 |  |  |  |  |
| 1.4. | дорога д.Веребье, Карла Маркса | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.5 | дорога д.Веребье, ул.Пробуждения | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 59 465 |  |  |  |  |
| 1.6 | дорога д.Веребье, Красный Октябрь | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Составление смет, проверка смет на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019-2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | 30,0 |  | 50,0 |  |  |
| 1.8 | Ямочный ремонт автомобильных дорог | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019- 2021 | 1.1.1 | бюджет сельского поселения | 361,0 |  | 124,0 |  | 1314,0 |
| 1.9 | Дорога д.Веребье, ул.Мельничная 0,450 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 -2021 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 50,0 398 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Содержание автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения в зимний период | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019-2021 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 1386,7 | 779,7 |  | 899,3 |  |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в летний период | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 400,0 | 150,0 |  | 200,0 |  |
| 2.3 | Уличное освещение | Администрация сельского поселения | 2019- 2021 | 2.1.1 | бюджет сельского поселения | 500,0 | 600,0 |  | 700,0 |  |
| 3. | Задача 3.Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | 3.1.1. | бюджет сельского поселения | 250,0 | 50,0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Задача 4. Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация сельского поселения | 2019 | 4.1.1. | бюджет муниципального района | 250,0 | 250,0 |  | 0,0 |  |

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 5  д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика        правонарушений   и  противодействие       преступности

в Веребьинского        сельском поселении  на     2020 -2022годы»

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Профилактика        правонарушений   и  противодействие       преступности  в Веребьинского        сельском поселении  на     2020 -2022годы» утвержденную постановлением   от 18.10.2019 № 110(далее программа):

1.1 В паспорте муниципальной программы пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2020 | 2,0 | - | - |  |  | 2,0 |  |
| 2021 | 0,0 | - | - |  |  | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 | - | - | - |  | 0,0 |  |
| ВСЕГО | 2,0 | - | - |  |  | 2,0 |  |

1.2.   Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции

Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Задача 1: Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Веребьинского сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение совместных мероприятий с прокуратурой района в форме «круглого стола» в сфере правового просвещения и правового информирования для субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений | Администрация поселения -Маловишерская ЦРБ (по согласованию); - центр занятости населения (по согласованию);-ОМВД России по району(по согласованию); - МРИ №6 ФНС (по согласованию); - ТП УТМС в районе (по согласованию);- отдел роспотребнадзора) (по согласованию); -редакция бюллетеня «Веребьинский вестник» (по согласованию); |  | 2020-2022 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Материальное стимулирование членов Веребьинской добровольной народной дружины | Администрация поселения |  | 2017-2019 |  | 1.2.1.- 1.2.3. | Бюджет поселения |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение и установка камер слежения на территории поселения | Администрация поселения |  | 2017-2019 |  | 1.2.1.- 1.2.3. | Бюджет поселения |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 6  д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика        правонарушений   и  противодействие       преступности  в Веребьинского        сельском поселении

на     2017 -2019годы»

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Профилактика        правонарушений   и  противодействие       преступности  в Веребьинского        сельском поселении  на     2017 -2019годы» утвержденную постановлением   от 23.12.2016 № 205(далее программа):

1.1 В паспорте муниципальной программы пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2017 | 0,0 | - | - |  |  | 0,0 |  |
| 2018 | 0,0 | - | - |  |  | 0,0 |  |
| 2019 | 0,0 | - | - | - |  | 0,0 |  |
| ВСЕГО | 0,0 | - | - |  |  | 0,0 |  |

1.2.   Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции

Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Задача 1: Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Веребьинского сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение совместных мероприятий с прокуратурой района в форме «круглого стола» в сфере правового просвещения и правового информирования для субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений | Администрация поселения -Маловишерская ЦРБ (по согласованию); - центр занятости населения (по согласованию);-ОМВД России по району(по согласованию); - МРИ №6 ФНС (по согласованию); - ТП УТМС в районе (по согласованию);- отдел роспотребнадзора) (по согласованию); -редакция бюллетеня «Веребьинский вестник» (по согласованию); |  | 2017-2019 |  | 1.1.1. | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Материальное стимулирование членов Веребьинской добровольной народной дружины | Администрация поселения |  | 2017-2019 |  | 1.2.1.- 1.2.3. | Бюджет поселения |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение и установка камер слежения на территории поселения | Администрация поселения |  | 2017-2019 |  | 1.2.1.- 1.2.3. | Бюджет поселения |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 7  д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского  поселения на 2017 –2019 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского  поселения на 2017 –2019 годы» утвержденную постановлением   от 12.10.2016 № 143 (далее программа):

1.1 В паспорте муниципальной программы пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 32,2 | - | 8,5 |  |  | 40,7 |
| 2018 | 20,0 | - | - |  |  | 20,0 |
| 2019 | 17,002 | - | 4,498 | - |  | 21,5 |
| ВСЕГО | 69,202 | - | 12,998 |  |  | 82,2 |

1.3.Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета сельского поселения, установленных бюджетным законодательством Повышение исполнения бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений Ведение реестра расходных обязательств сельского поселения на основе инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета сельского поселения Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет сельского поселения и вопросу легализации «теневой» заработной платы Мониторинг и оптимизация налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Мониторинг соблюдения администрацией муниципального района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативов формирования расходов на содержание органа местного самоуправления | администрация -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- | 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 | - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |  |  |
| 1.8 1.9 1.10 1.11 | Обеспечение сопровождения автоматизированных систем, используемых для планирования , исполнения и формирования отчетности бюджета сельского поселения Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в сельском поселении Организация мероприятий по повышению квалификации работников в сфере эффективности бюджетных расходов Профессиональная переподготовка с присвоением квалификаций «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» , «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта», «Контролер технического состояния автотранспортных средств» | администрация -/- -/- -/- | 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017 | 1.1.9 -1.1.10 1.1.9 -1.1.10 1.1.9 -1.1.10 1.1.11 | Бюджет сельского поселения Областной Бюджет Бюджет сельского поселения | 4,2 8,5 28,0 | 20,0 | 17,002 4,498 |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 8  д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского  поселения на 2020 –2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского  поселения на 2020 –2022 годы» утвержденную постановлением   от 18.10.2019 № 108 (далее программа):

1.1 В паспорте муниципальной программы пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 1,0 | - |  |  |  | 1,0 |
| 2021 | 0,0 | - |  |  |  | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | - |  | - |  | 0,0 |
| ВСЕГО | 1,0 | - |  |  |  | 1,0 |

1.3.Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

Мероприятия  муниципальной  программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета сельского поселения, установленных бюджетным законодательством Повышение исполнения бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений Ведение реестра расходных обязательств сельского поселения на основе инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета сельского поселения Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет сельского поселения и вопросу легализации «теневой» заработной платы Мониторинг и оптимизация налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Мониторинг соблюдения администрацией сельского поселения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативов формирования расходов на содержание органа местного самоуправления | администрация -/- -/- -/- -/- -/- -/- | 2020-2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022 | - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 - - 1.1.8 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |  |
| 1.8 1.9 1.10 | Обеспечение сопровождения автоматизированных систем, используемых для планирования , исполнения и формирования отчетности бюджета сельского поселения Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в сельском поселении Организация мероприятий по повышению квалификации работников в сфере эффективности бюджетных расходов | администрация -/- -/- | 2020-2022 2020-2022 2020-2022 | 1.1.9 -1.1.10 1.1.9 -1.1.10 1.1.9 -1.1.10 | - Бюджет сельского поселения | - 1,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 9  д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на  территории Веребьинского сельского поселения  на 2017-2019 годы »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения  на 2017-2019 годы» утвержденную постановлением от 12.10.2016 № 142(далее программа):

1.1 В паспорте муниципальной программы пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2017 | 7,6 | - | - |  |  | 7,6 |  |
| 2018 | 98,0 | - | - |  |  | 98,0 |  |
| 2019 | 110,0 | - | 51,468 | - |  | 161,468 |  |
| ВСЕГО | 215,6 | - | 51,468 |  |  | 267,068 |  |

1.2.   Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в Веребьинском сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Рассмотрение хода реализации мероприятий подпрограммы на заседаниях межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 1.1 |  | - | - | - | - |  |
| 1.2. |  | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами | 8 ОППС, отдел НД Окуловского и Маловишерского районов | 2017 – 2019 годы | 1.1 |  | - | - | - | - |  |
| 1.3. |  | Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения. | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 1.1-1.3 |  | - | - | - | 0 |  |
| 1.4. |  | Проведение в населенных пунктах противопожарной пропаганды, информирования населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. | Администрация Веребьинского сельского поселения. отдел НД Маловишерского и Окуловского районов | 2017 – 2019 годы | 2.3 |  | - | - | - | - |  |
| 1.5. |  | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) к местам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 1.2 |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 |  | Контроль за состоянием пожарных водоемов | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 1.2 |  | бюджет сельского поселения | 0 | 12 |  |  |
| 1.8. |  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 1.3 |  | бюджет сельского поселения | 0 | 10 | 1,5 |  |
| 1.9. |  | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 1.1 |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 |  | Приобретение пожарного инвентаря , знаков и плакатов по противопожарной безопасности | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.1 |  | бюджет сельского поселения | 2,0 |  | 88,5 |  |
| 1.11 |  | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018-2019 | 1.1 |  | бюджет сельского поселения |  | 70,0 |  |  |
| 1.12 |  | Софинансирование на субсидию на реализацию проекта территориальных общественных самоуправлений граждан, на устройство подъезда к пожарному водоему и огораживание водоема в д.Подгорное | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 | 1.1 |  | бюджет сельского поселения |  |  | 14 |  |
| 1.13 |  | Расходы за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные программы развития территорий | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2019 | 1.1 |  | областной бюджет |  |  | 51,468 |  |
| Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оказание содействия по созданию условий для деятельности добровольной пожарной охране | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 2.1 |  | - | - | - | - |  |
| 2.2. |  | Осуществление технического обеспечения ДПО | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 2.1, 2.2 |  | - | - | - | - |  |
| 2.3. |  | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 2.1 |  | - | - | - | - |  |
| 2.4 |  | Содержание пожарной машины | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 – 2019 годы | 2.2 |  | бюджет сельского поселения | 5,6 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  | Всего средств по программе: |  |  |  |  |  | 7,6 | 98 | 161,468 |  |

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 10 д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2017-2019 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2017-2019 годы утвержденную постановлением   от 12.10.2016 № 144 (далее программа)  :

1.1.В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1.В пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 108,05 | - |  | - |  | 108,05 |
| 2018 | 155,0 | - |  | - |  | 155,0 |
| 2019 | 113,298 | - |  | - |  | 113,298 |
| ВСЕГО | 376,348 | - |  | - |  | 376,348 |

1.1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1 Повышение эффективности муниципального управления Веребьинского сельского поселения, стимулирование распространения и использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Информатизация Веребьинского сельского поселения» | Администрация | 2017-2019 | 1.1.1.-1.1.8. | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 100 | 146,9 | 105,198 |
|  | Задача 2 Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Веребьинском сельском поселении» | Администрация | 2017-2019 | 1.2.1.-1.2.12. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 8,05 | 8,1 | 8,1 |
|  | Задача 3. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС) по вопросам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Веребьинского сельского поселения». | Администрация | 2017-2019 | 1.3.1- 1.3.2 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2 В подпрограмме   «Информатизация Веребьинского сельского  поселения»

В п.4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| 2018 | 146,9 |  |  |  |  | 146,9 |
| 2019 | 105,198 |  |  |  |  | 105,198 |
| ВСЕГО | 352,098 |  |  |  |  | 352,098 |

Мероприятия подпрограммы «Информатизация Веребьинского сельского  поселения» следующие пункты изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 Повышение эффективности муниципального управления Веребьинского сельского поселения, стимулирование распространения и использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение функционирования и поддержка системного программного обеспечения | Администрация сельского поселения | 2014- 2016 | 1.1.2 | Бюджет сельского поселения | 25,7 | 28,3 | 31,1 |
| 1.6 | Развитие и сопровождение официального сайта , оплата хостинга | Администрация сельского поселения | 2014- 2016 | 1.1.1 | Бюджет сельского поселения | 13 | 13 | 13,0 |
| 1.7 | Доступ к телефонной сети общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородней связи, доступ к сети Интернет | Администрация сельского поселения | 2014- 2016 | 1.1.2 | Бюджет сельского поселения | 46,3 | 43,9 | 49,0 |
| 1.9. | Обеспечение антивирусной защитой автоматизированных рабочих мест | Администрация сельского поселения | 2014-2016 | 1.1.3 | Бюджет сельского поселения | 2 | 3,3 | 0 |
| 1.12 | Обновление и ремонт компьютерной и оргтехники, приобретение расходных материалов в Администрации поселения | Администрация сельского поселения | 2014-2016 | 1.1.7,1.1.8 | Бюджет сельского поселения | 13 | 58,4 | 12,098 |

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 11 д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения  на 2018 – 2020годы».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения  на 2018 – 2020 годы». утвержденную постановлением   от 31.10.2017  № 132 (далее программа)  :

  - Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации» (тыс.руб.) паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 1537,7 | - | 54,1 | - |  | 1591,8 |
| 2019 | 1676,3 | 706,3 | 201,8 | - |  | 2584,4 |
| 2020 | 1672,6 | - |  | - |  | 1672,6 |
| ВСЕГО | 4886,6 | 706,3 | 255,9 | - |  | 5848,8 |

1.3. Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программ) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Задача 1. Организация освещения улиц Веребьинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территорий Веребьинского сельского поселения» | Администрация | 2018-2020 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 1039,7 | 1316,3 | 1302,1 |  |
| 2 | Задача 2. Техническое содержание наружных сетей уличного освещения территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" | Администрация | 2018-2020 | 1.2.1. | Бюджет поселения | 60,0 | 30 | 30,0 |  |
| 3 | Задача 3. Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений Веребьинского сельского поселения" | Администрация | 2018-2020 | 1.3.1-1.3.2. | бюджет поселения софинансирование федеральный бюджет областной бюджет | 11,2 54,1 | 75,0 10,0 706,3 201,8 | 115,0 |  |
| 4. | Задача 4. Организация и содержание прочих объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация подпрограммы "«Организация и содержание прочих объектов благоустройства" | Администрация | 2018-2020 | 1.4.1.-1.4.12 | Бюджет поселения | 426,8 | 245,0 | 225,0 |  |

1.4.  В подпрограмме   «Уличное освещение территорий Веребьинского сельского поселения»

Пункт 4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 1039,7 |  |  |  |  | 1039,7 |
| 2019 | 1316,3 |  |  |  |  | 1316,3 |
| 2020 | 1302,1 |  |  |  |  | 1302,1 |
| ВСЕГО | 3658,1 |  |  |  |  | 3658,1 |

1.4.1 Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территорий Веребьинского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача 1 Организация освещения улиц Веребьинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за активную энергию | Администрация | 2018-2020 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 1039,7 | 1316,3 | 1302,1 |

В подпрограмме " Техническое обслуживание уличного освещения"

Пункт 4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |
| 2019 | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |
| 2020 | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |
| ВСЕГО | 120,0 |  |  |  |  | 120,0 |

1.6        Мероприятия  подпрограммы  " Техническое обслуживание уличного освещения" изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача Техническое содержание наружных сетей уличного освещения территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечисление необходимого объема средств за техническое обслуживание сетей уличного освещения | Администрация | 2018- 2020 |  | 1.2.1. | бюджет поселения | 60,00 |  | 30,0 |  | 30,0 |

1.5. В подпрограмме «Организация и содержание мест захоронений

Веребьинского сельского поселения»

1.5.1 п 1.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) заменить на п.4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) и изложить в следующей редакции

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 11,2 |  | 54,1 |  |  | 65,3 |
| 2019 | 85,0 | 706,3 | 201,8 |  |  | 993,1 |
| 2020 | 115,0 |  |  |  |  | 115,0 |
| ВСЕГО | 211,2 | 706,3 | 255,9 |  |  | 1173,4 |

1.4.3. Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений  Веребьинского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача Организация и содержание мест захоронений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка и вывоз мусора с территории кладбищ |  | Администрация, | 2018-2020 | 1.3.1. | бюджет поселения | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт воинских захоронений |  | Администрация, | 2018-2020 | 1.3.2. | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.3. | Уборка и вывоз мусора с территории гражданского кладбища д.Веребье (решение собрания ТОС д.Веребье № 1 от 01.02.2018) |  | Администрация, | 2018 | 1.3.1 | областной бюджет софинансирование | 54,1 6,2 | 0 0 | 0 0 |
| 1.4 | Установление границ земельных участков кладбищ и постановка их на кадастровый учет |  | Администрация | 2019-2020 | 1.3.3 | бюджет поселения | 0 | 20,0 | 90,0 |
| 1.5 | Восстановление и благоустройство воинских захоронений |  | Администрация | 2019-2020 | 1.3.4 | федеральный бюджет областной бюджет бюджет поселения софинансирование |  | 706,3 201,8 40,0 10,0 | 10,0 |

1.6.  В подпрограмме «Организация и содержание прочих объектов благоустройства"

1.6.1.     В п.4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 426,8 |  |  |  |  | 426,8 |
| 2019 | 245,0 |  |  |  |  | 245,0 |
| 2020 | 225,5 |  |  |  |  | 225,5 |
| ВСЕГО | 897,3 |  |  |  |  | 897,3 |

1.5.2. Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий, требований санитарно – эпидемиологических и экологических норм и обеспечение минимизации негативных последствий от их проведения для жителей Веребьинского сельского поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту объектов благоустройства: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство мест массового отдыха людей (места для купания скамейки и т.п.) | Администрация | 2018-2020 | 1.4.1. | бюджет поселения | 7,5 | 0,0 | 5,0 |
| 1.2. | Удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора Вывоз бытовых отходов и мусора | Администрация | 2018-2020 | 1.4.2. | бюджет поселения | 301,0 | 60 | 50,0 |
| 1.3. | Санитарная уборка парков | Администрация | 2018-2020 | 1.4.3. | бюджет поселения | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Скашивание травы на территории поселения | Администрация | 2018-2020 | 1.4.4. | бюджет поселения | 0,00 | 20 | 10,0 |
| 1.5. | Проведение месячников, субботников, акций | Администрация | 2018-2020 | 1.4.5. | бюджет поселения | 0,0 | 5 | 5 |
| 1.6. | Устройство площадок под мусорные баки | Администрация | 2018-2020 | 1.4.6. | бюджет поселения | 25,0 | 38 | 40 |
| 1.7. | Вывоз бесхозяйных трупов | Администрация | 2018-2020 | 1.4.7. | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Хранение бесхозяйных трупов в морге | Администрация | 2018-2020 | 1.4.8 | бюджет поселения | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятия по борьбе с борщевиком | Администрация | 2018-2020 | 1.4.9 | бюджет поселения | 16,0 | 15 | 20,0 |
| 1.10 | Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов | Администрация | 2018-2020 | 1.4.10 | бюджет поселения | 0,0 | 25 | 5,0 |
| 1.11 | Приобретение мусорных контейнеров(шт.) | Администрация | 2018-2020 | 1.4.11 | бюджет поселения | 77,3 | 80 | 80,0 |
| 1.12 | Уплата налогов, сборов и иных платежей(тыс.руб.) | Администрация | 2018-2020 | 1.4.12 | бюджет поселения | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов(шт.) | Администрация | 2018-2020 | 1.4.13 | бюджет поселения | 0,0 | 2,0 | 10,0 |

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 12 д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2020-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2020-2022 годы утвержденную постановлением   от 18.10.2019 № 111 (далее программа)  :

1.1.В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1.В пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 78,1 | - |  | - |  | 78,1 |
| 2021 | 0 | - |  | - |  | 0 |
| 2022 | 0 | - |  | - |  | 0 |
| ВСЕГО | 78,1 | - |  | - |  | 78,1 |

1.1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1 Повышение эффективности муниципального управления Веребьинского сельского поселения, стимулирование распространения и использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Информатизация Веребьинского сельского поселения» | Администрация | 2020-2022 | 1.1.1.-1.1.8. | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 70,0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2 Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Веребьинском сельском поселении» | Администрация | 2020-2022 | 1.2.1.-1.2.12. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 8,1 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС) по вопросам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Веребьинского сельского поселения». | Администрация | 2020-2022 | 2.1.1-2.1.7 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2 В подпрограмме   «Информатизация Веребьинского сельского  поселения»

В п.4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |
| 2021 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 2022 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| ВСЕГО | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |

1.2.1.Мероприятия подпрограммы «Информатизация Веребьинского сельского  поселения» следующие пункты изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 Повышение эффективности муниципального управления Веребьинского сельского поселения, стимулирование распространения и использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение функционирования и поддержка системного программного обеспечения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.2 | Бюджет сельского поселения | 25,0 |  |  |
| 1.3 | Внедрение и обслуживание муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными системами Новгородской области | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.4 | Внедрение автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде в органах исполнительной власти | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение публикации информации о деятельности органов исполнительной власти поселения на официальном сайте | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Развитие и сопровождение официального сайта , оплата хостинга | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.1 | Бюджет сельского поселения | 13,0 |  |  |
| 1.7 | Доступ к телефонной сети общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородней связи, доступ к сети Интернет | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.2 | Бюджет сельского поселения | 24,0 |  |  |
| 1.8 | Внедрение лицензионного программного обеспечения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.9. | Обеспечение антивирусной защитой автоматизированных рабочих мест | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.3 | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| 1.10 | Обеспечение криптографической защитой информации | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.4,1.1.5 |  | 2,0 |  |  |
| 1.11 | Организация получения электронно-цифровых подписей | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.6 |  |  |  |  |
| 1.12 | Обновление и ремонт компьютерной и оргтехники, приобретение расходных материалов в Администрации поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 |  | 1.1.7,1.1.8 | Бюджет сельского поселения | 6,0 |  |  |

1.3. В подпрограмме   «Развитие муниципальной службы в Веребьинском сельском поселении

В п.4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 8,1 |  |  |  |  | 8,1 |
| 2021 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 2022 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| ВСЕГО | 8,1 |  |  |  |  | 8,1 |

1.3.1.Мероприятия подпрограммы Развитие муниципальной службы в Веребьинском сельском поселении следующие пункты изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Новгородской области о муниципальной службе | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.1 |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.2. | Организация и обеспечение взаимодействия Администрации сельского поселения с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Новгородской области" | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.1 |  | Бюджет сельского поселения | 8,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.3 | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.3,1.1.4 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.4. | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.3,1.1.4 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.5 | Оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.2, 1.1.10 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.6 | Подготовка предложений по формированию организационной структуры и штатной численности | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.3,1.1.4 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.7 | Совершенствование должностных инструкций муниципальных служащих в соответствии с целями и задачами | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.1 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.8 | Разработка и внедрение механизмов рассмотрения и использования предложений муниципальных служащих по повышению эффективности деятельности своих подразделений | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.1 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.9 | Формирование системы оплаты труда муниципальных служащих на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.1 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.10. | Направление на семинары, стажировку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.5,1.1.6 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Направление профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.5,1.1.6 |  | Областной бюджет, Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Оплата командировочных расходов выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, направленных на семинары, стажировку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.5,1.1.6 |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.7 |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.8 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.15 | Размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения сведений и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.9 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.16 | Привлечение общественности к обсуждению проектов муниципальных нормативных актов, затрагивающих права и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы | 1.1.11 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.17 | Размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения и поддержании в актуальном состоянии информации по вопросам муниципальной службы | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы |  | 1.1.12 | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.18 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского поселения информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы |  | 1.1.12 | - |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.19 | Совершенствование работы официального сайта Администрации сельского поселения в рамках обеспечения открытости сведений о деятельности и муниципальной службе сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022годы |  | 1.1.9,1.1.12 | - |  | - |  | - |  |  | - |

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.01.2020 № 13 д.Веребье

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Веребьинском сельском поселении на 2018 – 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Противодействие коррупции в Веребьинском сельском поселении на 2018 – 2020 годы» утвержденную постановлением   от 31.10.2017 № 131(далее программа):

1.1 В паспорте муниципальной программы пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

| год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет |  | Бюджет поселения | Внебюджетные средства |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 2018 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2019 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2020 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |

1.2.   Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мероприятия муниципальной  программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1: антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение антикоррупционных проверок проектов нормативных правовых актов принимаемых ОМСУ поселения. | админист-рация поселения, | 2018-2020 | 1.1.1 | бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,5 |  |
| 2. | Задача 2: Исполнение планов по противодействию коррупции разработка перечня должностей муниципальных служащих поселения, реализующих коррупционно опасные полномочия на основе анализа должностных инструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка перечня должностей муниципальных служащих Веребьинского сельского поселения, реализующих коррупционно опасные полномочия на основе анализа должностных инструкций. | администрация поселения | 2018-2020 | 2.1.1. | бюджет поселения |  | - | - | - |  |
| 2.2. | Организация проведения проверок на предмет полноты и достоверности сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Администрации поселения, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации поселения, членов семьи, включая супруга (супругу), их несовершеннолетних детей, по соблюдению требований к служебному поведению и возникновению ситуаций, приводящих к конфликту интересов в их деятельности. | администрация поселения | 2018-2020 | 2.1.2 | бюджет поселения |  | - | - | - |  |
| 2.3. | Внедрение в практику кадровой работы Администрации поселения правила, в соответствии с которым длительное безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении. | администрация поселения | 2018-2020 | 2.1.1. | бюджет поселения |  | - | - | - |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Веребьинского сельского поселения.

Глава администрации   Т.В.Тимофеева

СВЕДЕНИЯ

О ЧИСЛЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРЕБЬИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА

за   2019 год

Численность муниципальных служащих (чел.) – 3

Расходы на содержание (руб.) – 998656

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В ВЕРЕБЬИНСКОМ СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

за  2019 год

Количество лиц, замещающих муниципальные должности (чел.) – 1

Расходы на их содержание (руб.) -  513174

Администрация Веребьинского сельского поселения сообщает о приеме заявлений  о предоставлении в аренду:

-  земельного участка площадью 54543 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0062201:209 из земель сельскохозяйственного назначения  для ведения сельскохозяйственного производства по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,   Маловишерский  муниципальный район,  Веребьинское сельское поселение.

Заявления принимаются по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д.47, тел. 8(81660)35-633 в течение месяца с момента опубликования настоящего сообщения.

| Учредитель: Совет депутатов Веребьинского сельского поселения Издатель: Администрация Веребьинского сельского поселения Адрес издателя: 174271.Новгородская область, Маловишерский район, д.Веребье, ул. 1 Мая, д.47 | Главный редактор: Тимофеева Т.В. Адрес редакции: 174271.Новгородская область, Маловишерский район, д.Веребье, ул. 1 Мая, д.47 Телефон: 35-633, e-mail: werebje@yandex.ru Интернет – страница бюллетеня www.verbadm.ru/Веребьинский вестник | Тираж: 5 экз. Распространяется бесплатно Номер подписан: 16.01.2020 |
| --- | --- | --- |