КОНТРАКТ № 0150300003722000002-1

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

(в рамках регионального проекта «Дорога к дому»)

д.Веребье                                                               «____»  _____  2022   года

1.Общие положения

Настоящий контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе) по результатам проведения аукциона в электронной форме согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона от  «26» мая 2022 г , Извещение № 0150300003722000002 от   «18»мая 2022 г,  размещенного  на официальном сайте ЕИС .

1.Администрация Веребьинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации  Веребьинского сельского поселения Тимофеевой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава Веребьинского сельского поселения зарегистрированного управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области  19 декабря 2016 года № RU 535083042016001 с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИШЕРСТРОЙ», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора  Муртазалиева  Нуцала Асадулаевича, действующий на основании УСТАВА, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ   КОНТРАКТА

1.2. Предметом Контракта является  выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ на следующих объектах :

д.Нижний Перелесок Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.2. Контракта в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием (приложение №1), со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (приложение №2)  согласованной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком до даты заключения контракта.

1.3. На условиях и в сроки, установленные контрактом, Подрядчик обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего контракта работы и передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.

2. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту.

2.1. Цена контракта составляет  1 954 138 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь) руб. 20 коп. НДС не облагается.

2.2. В цену контракта входит стоимость работ, расходы на используемые материалы и оборудование, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных и необходимых платежей.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 контракта.

2.4.Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ, качества Работ и используемых при выполнении Работ товаров и иных условий контракта.

2.5. Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных контрактом выполняемых Работ.

При оказании дополнительного объема Работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких Работ, исходя из установленной в контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме Работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта указанным образом.

2.6. Расчеты по контракту осуществляются путем перечисления денежных средств за фактически выполненные Работы после предъявления Подрядчиком (электронное актирование – оплата после подписания документа о приемке) акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. Оплата осуществляется за счет средств: Средства областного и муниципального бюджетов

2.10. Форма оплаты: безналичный расчет.

2.11. Заказчик производит расчет по контракту безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. Место, срок, условия выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: д. Нижний Перелесок

3.2. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения (завершения) Работ: Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ:  не позднее 15 августа 2022 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

3.3.Условия выполнения Работ: Работы выполняются Подрядчиком из его материалов его силами и средствами в порядке и объемах, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к контракту).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

4.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.5. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных проверок уполномоченным лицом.

4.1.6. Для проверки соответствия качества выполняемых Работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в контракте порядком.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.2. Проверять ход выполнения Работ по контракту на соответствие Техническому заданию, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.3. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы).

4.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями контракта.

4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок.

4.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями контракта.

4.2.8. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения Работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями контракта.

4.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено контрактом по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком акта о приемке выполненных работ по контракту.

4.4.Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить Работы собственными силами и средствами в соответствии с Техническим заданием, требованиями, предъявляемыми ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами к Работам, являющимся предметом контракта, иных обязательных требований к проведению Работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к контракту), а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами, а также иными обязательными требованиями.

4.4.2. Согласовывать с Заказчиком места, время выполнения Работ, привлекаемые силы и средства, порядок приемки выполненных Работ по местам их выполнения. Сверять с Заказчиком объемы выполненных Работ и уточнять график выполнения работ.

4.4.3. Поставлять на место производства Работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.4.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке подрядных Работ, исправлять дефекты, допущенные при выполнении подрядных Работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.4.5.Своевременно исполнять предписания Заказчика, контролирующих органов и нести ответственность в соответствии с требованиями действующих законов Новгородской области за правонарушения в сфере содержания объектов и производства Работ.

4.4.6. Не использовать в ходе выполнения Работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению условий контракта.

4.4.7. При производстве подрядных Работ обеспечить нахождение своих работников на месте производства Работ в специальной одежде.

4.4.8. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему Работ и численность необходимого для этого персонала.

4.4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах контракта

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик в течение 5 рабочих днейс даты выполнения работ, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

1) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, единицу измерения выполненной работы, следующую информацию о подрядчике:

-полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

-идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если подрядчиком является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);

2) наименование выполненной работы;

3) наименование страны происхождения поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

4) информацию о количестве поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

5) информацию об объеме выполненной работы;

6) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара), выполненной работы;

7) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2. Документ о приемке, подписанный подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного подрядчиком, считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

5.3. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

5.4. При приемке выполненных работ заказчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям настоящего контракта. Экспертиза может проводится собственными силами заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

5.5. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.6. После проведения экспертизы заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) рассматривает результаты выполненных работ на предмет их соответствия требованиям и условиям контракта и осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

2) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7. По решению заказчика для приемки результатов оказанных услуг может быть создана приемочная комиссия.

В случае создания приемочной комиссии по результатам проведенной экспертизы:

1) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной направляются автоматически с использованием единой информационной системы подрядчику.

Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик.

5.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном для направления первоначального документа о приемке.

5.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.11. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 58918 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 74 копейка (3 % от начальной (максимальной) цены контракта)..

6.2. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на счет заказчика. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.3. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщиком (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.4.  Перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательства осуществляется на счёт заказчика по следующим реквизитам:

Управление Федерального казначейства по Новгородской области                       (Администрация  Веребьинского сельского поселения, л/с 05503007410)

ИНН 5307006146    КПП 530701001   ОГРН 1065336000146  ОКПО 04196218

ОКАТО 49220804000      БИК 014959900    ОКТМО  49620404

Расчетный счет   03232643496204045000          ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,           г. Великий Новгород

к/с 40102810145370000042

Назначение: обеспечение гарантийных обязательств по контракту №_____

6.5. В случае если способом обеспечение гарантийных обязательств, является внесение денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечение гарантийных обязательств, при условии отсутствия взысканий на внесенные денежные средства, составляет 10 рабочих дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

6.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.7.Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.8. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, (выполненных работ, оказанных услуг) осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

6.9. Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют 2 года со дня передачи результата работы.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения контракта в виде __      в размере 5 % цены контракта, заключенного по результатам электронного аукциона, что составляет 97 706 (Девяносто семь тысяч семьсот шесть) рублей 91 копейка.

7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный в п.8.10 контракта Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.3. Финансовые средства обеспечения исполнения контракта обеспечивают следующие обязательства, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им условий контракта:

-  уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему контракту;

- возмещение убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

7.4. В случае если исполнение контракта было обеспечено путем внесения денежных средств на счет Заказчика, внесённые денежные средства возвращаются Подрядчику в полном объеме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия контракта) в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Денежные средства возвращаются Заказчиком путем перечисления на счет, указанный Подрядчиком.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

7.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе обратить взыскание на внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта денежные средства без обращения в суд.

7.8. Вопросы, связанные с обеспечением исполнения контракта, решаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки заказчиком выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

7.10. Платежные реквизиты:

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам:

Управление Федерального казначейства по Новгородской области                       (Администрация  Веребьинского сельского поселения, л/с 05503007410)

ИНН 5307006146    КПП 530701001   ОГРН 1065336000146  ОКПО 04196218

ОКАТО 49220804000      БИК 014959900    ОКТМО  49620404

Расчетный счет   03232643496204045000          ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,           г. Великий Новгород

к/с 40102810145370000042

В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения обязательств по контракту, заключаемому по результатам электронного аукциона  № ____

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан в срок не позднее 15 дней после получения требования Подрядчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 15 дней после получения требования Подрядчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан в срок не позднее 15 дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере, установленном в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязан в срок не позднее 15 дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантийного обязательства, Подрядчик обязан в срок не позднее 15 дней после получения требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

8.10. В случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта Подрядчик предоставлена банковская гарантия и у банка, предоставившего такую банковскую гарантию, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства начисляется пеня.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, гражданских волнений, забастовок.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна в течение 2 (двух) суток со дня наступления указанных обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.

10.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 20.09.2022 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств Сторон по Контракту, в том числе при наличии неисполненных обязательств.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном федеральным законом о  контрактной системе.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Контракт заключается на электронной площадке в форме электронного документа, подписывается электронными цифровыми подписями лиц, имеющими право действовать от имени Сторон.

12.3. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Изменения и дополнения в контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.5. Контракт, а также приложения и дополнительные соглашения к нему являются конфиденциальными документами. Вся информация, полученная в ходе исполнения контракта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

12.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.8. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону путем направления уведомления в письменной форме.

13. Приложения к Контракту

13.1. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Техническое задание.

2. Приложение № 2 – Сметная документация

3.Приложение №2.1 – Дефектная ведомость

10.Юридические адреса и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Веребьинского сельского поселения Юридический адрес: Новгородская область, Маловишерский район, д. Веребье, ул.1 Мая, д.47 Почтовый адрес: 174271, Новгородская область, Маловишерский район, д. Веребье, ул.1 Мая, д.8 л/с 03503007410 ИНН 5307006146 КПП 530701001 БИК 014959900 ОГРН 1065336000146 Расчетный счет 03231643496204045000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Великий Новгород к/с 40102810145370000042 Е-mail: werebje@yandex.ru | ПОДРЯДЧИК: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИШЕРСТРОЙ» Юридический адрес: 174260, Новгородская обл.,г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.120А Почтовый адрес: 174260, Новгородская обл.,г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.120А ИНН 5307008584 КПП 530701001 ОГРН 1165321054172 Р.с 40702810308080000202 ОА «Россельхозбанк» г.Великий Новгород к/с 30101810500000000722 БИК 044959722 |
| --- | --- |
| Глава администрации _____________/Т.В.Тимофеева М.п. | Генеральный директор ____________/Н.А.Муртазалиев М.п. |

Приложение №1

Техническое задание на  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Нижний Перелесок Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области Протяженность-1,577м., ширина - 4м. |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2 |
| 2 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 220 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 4.416 |
| 5 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 556.4 |
| Оголовков водопропускных труб |  |  |  |
| 7 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 | 0.05 |
| 8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 5 |
| 9 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.9 |
| 10 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 5 |
| 11 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 55 |

Указание  в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в закупке, требованием к производителю, к участнику закупки

1.Обязанности подрядчика

Перед началом работ представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за производство работ (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера мобильного телефона и Email) которые будут задействованы в процессе производства работ.

Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб дорожно-строительных материалов), в том числе беспрепятственно допускать Заказчика (его представителя) к любому конструктивному элементу автомобильных дорог.

При сдаче автомобильной дороги в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.

Подрядчик обязан:

- осуществлять входной и операционный контроль строительных материалов;

- проводить лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями ГОСТ.

- с момента начала выполнения работ и до их окончания ежедневно вести общий журнал работ  по  форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также исполнительную документацию соответствии с требованиями нормативных документов .

2..Требования к безопасности выполнения работ

До начала производства работ согласовать схемы организации дорожного движения в установленном порядке (с Заказчиком и ОГИБДД ). Организовать дорожное движение на участке выполнения работ по схеме, разработанной в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения». После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать правила техники безопасности в строительстве в соответствии со СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора. После окончания выполнения работ, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. Собранный строительный мусор должен быть вывезен на территорию санкционированной свалки.

За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством РФ ответственность.

При несоблюдении требований пожарной безопасности на объекте ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении работ.

3 . Требования к качеству материалов и работ.

Работы должны выполняться качественно и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, с настоящим техническим заданием Заказчика.

Технология выполнения работ и качество используемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил, технических условий, применяемых для данного вида работ и иной нормативно-технической документации, действующими на территории РФ.

Материалы, применяемые при проведении работ, должны быть разрешены к применению на территории РФ, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

Оценка качества выполняемых работ осуществляется представителем Заказчика с представителем Подрядчика в ходе проверок.

Характеристики поставляемого Товара, используемого при выполнении Работ

| № п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара | Показатели, удовлетворяющие потребности Заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смесь песчано-гравийная для строительных работ | ГОСТ 23735-2014Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия | Соответствие |
|  |  | вид | Природная |
| 2 | Щебень | ГОСТ 25607-2009 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | Соответствие |
|  |  | Марка | 800 |
|  |  | Фракция, мм 20-40 | соответствует |
| 3 | Трубы дорожные водопропускные | ГОСТ 32871-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные | соответствует |

4.Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ.

Место производства работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил.

Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

Обязательным условием для Подрядчика является:

- предоставление Заказчику паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

Законченные ремонтом автомобильная дорога (участок) Подрядчик обязан предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

5. Состав и требования к исполнительной документации по объекту

Подрядчик, по завершении работ, в сроки, отведенные для выполнения этих работ, сдает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- общий журнал работ (форма КС-6).

- заверенные Подрядчиком копии паспортов, сертификатов, и иных документов, подтверждающих качество и соответствие применяемых при выполнении работ строительных материалов, изделий и конструкций.

- приказы о назначении ответственных специалистов Подрядчика на объекте.

- акты приемки выполненных работ (форма КС-2).

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- снимки фотофиксации проводившихся работ на весь период их проведения.

6.Требования к гарантийному сроку.

Гарантийные сроки на выполненные Работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять 2 года.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном законодательством порядке.

7.Приёмка работ

Работы принимаются в течении 10 рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком об окончании работ в полном объеме. Результаты Работ считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленного в соответствии со сметной документацией,  справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими требованиями ГОСТов, ВСН, технической документации и правилами приёмки работ.

Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов:

| № п/п | Наименование нормативно-технических документов |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3 | Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» |
| 4 | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 5 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| 6 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 7 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 8 | Приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. |
| 9 | ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 10 | ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 11 | ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 12 | ГОСТ Р 52289 – 2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 13 | ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 14 | Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ (методические рекомендации). Письмо ГУОБДД МВД России от 19.02.2009 N 13/6-1029 |

И других действующих нормативных актов Российской Федерации

| Глава администрации _____________/Т.В.Тимофеева М.п. | Генеральный директор ____________/Н.А.Муртазалиев М.п. |
| --- | --- |

Приложение 2

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № ЛСР-1

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Нижний Перелесок

Веребьинского сельского поселения Маловишерского района  Новгородской области

Составлен базисно-индексным методом

Основание: Дефектная ведомость, акт обследования

Составлен(а) в текущем (базисном)

уровне цен  (январь 2000)

ФЕР2001(2020)  ДИЗ №58 с перерасчетом в текущие цены, письмо от 018.12.2021  №55924-ИФ/09 Минстрой России индексы IV–квартала  2021г. Новгородская область

| Сметная стоимость | 1963.96 (221.67) тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 1.852(1.85) тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 230.91 чел.час |
| строительных работ | 1963.96 (221.7) тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 125.96 чел.час |
| монтажных работ | - (-) тыс.руб. |  |  |  |
| оборудования | - (-) тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |
| прочих затрат | - (-) тыс.руб. |  |  |  |

| NN пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | руб. |
| Протяженность-1,577м., ширина - 4м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 115.49 | 1 | 230.98 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3262.79 | 1 | 6525.58 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 171.22 | 1 | 342.44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 12.2 | 1 | 24.4 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3390.48 |  | 6780.96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 573.42 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР 021.0 Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  | 842.93 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП 021.0 Автомобильные дороги | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 463.04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8086.92 |  |  |
| 2 | ФССЦ 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 220 |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 55.26 | 1 | 12157.2 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 55.26 |  | 12157.2 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12157.2 |  |  |
| 3 | ФССЦпг 03-21-01-103 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 103 км 133-30=103км.(к-р "Горенка-1",Новгородский район, д.Село Гора) К-1,5 | 1 т груза | 330 |  | 330 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 48.02 | 1 | 15846.6 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 48.02 |  | 15846.6 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15846.6 |  |  |
| 4 | ФЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 4.416 |  | 4.416 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 173.23 | 1 | 764.98 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5268.76 | 1 | 23266.84 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 267.67 | 1 | 1182.03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 17.08 | 1 | 75.43 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5459.07 |  | 24107.25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1947.01 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР 021.0 Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  | 2862.12 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП 021.0 Автомобильные дороги | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 1572.21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28541.58 |  |  |
| 5 | ФССЦ 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 556.4 |  | 556.4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 108.4 | 1 | 60313.76 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 108.4 |  | 60313.76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60313.76 |  |  |
| 6 | ФССЦпг 03-21-01-132 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 132 км К-1.4 (щебень к-р "Миголощи" Хвойнинский район) 162-30=132км | 1 т груза | 779 |  | 779 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 59.44 | 1 | 46303.76 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 59.44 |  | 46303.76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46303.76 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 165509.53 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 995.96 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 29792.42 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 72570.79 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 62150.36 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2520.43 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 3705.04 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 2035.25 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 171249.82 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах по позициям 1,4: Зарплата: 3264.27*8.86 Эксплуатация машин: 29792.42*8.86 в т.ч.зарплата: 4996.45*8.86 Материалы: 99.83*8.86 НР/СП от зарплаты машинистов: 3471.98*8.86 ИТОГО: 324528.53 по позициям 2-3,5-6: Материалы: 134621.32*8.86 ИТОГО: 1192744.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517279 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Протяженность-1,577м., ширина - 4м. (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 165509.53 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 995.96 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 29792.42 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 72570.79 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 62150.36 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2520.43 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 3705.04 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 2035.25 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу Протяженность-1,577м., ширина - 4м. (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 171249.82 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517279 |
| Оголовков водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР 30-01-010-01 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 2312.85 | 1 | 115.64 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5257.03 | 1 | 262.85 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 719.69 | 1 | 35.98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 9209.91 | 1 | 460.5 |  |  |
|  | 04.1.02.04 | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства | м3 | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 255 | 1 | 12.75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 49.99 | 1 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16779.79 |  | 838.99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 151.62 |  |  |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР 024.0 Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  | 212.28 |  |  |
|  | Пр/774-024.0 | СП 024.0 Мосты и трубы | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 103.11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1154.37 |  |  |
| 8 | ФССЦ 04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 600 | 1 | 3000 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 600 |  | 3000 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 9 | ФЕР 07-05-039-15 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 286.68 | 1 | 258.01 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5.91 | 1 | 5.32 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 1.04 | 1 | 0.94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 25.17 | 1 | 22.65 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 29.8 | 1 | 26.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.09 | 1 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 317.76 |  | 285.98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 258.95 |  |  |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 116 |  | 116 |  |  | 300.38 |  |  |
|  | Пр/774-007.1 | СП 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 176.09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 762.45 |  |  |
| 10 | ФЕР 01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 96.56 | 1 | 482.8 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 82.19 | 1 | 410.95 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 10.08 | 1 | 50.4 |  |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13.43 | 1 | 67.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.93 | 1 | 4.65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 178.75 |  | 893.75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 533.2 |  |  |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР 001.4 Другие виды земляных работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 474.55 |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП 001.4 Другие виды земляных работ (подготовительные, сопутствующие, укрепительные) | % | 41 | 0.85 | 34.85 |  |  | 185.82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1554.12 |  |  |
| 11 | ФССЦ 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 55.26 | 1 | 3039.3 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 55.26 |  | 3039.3 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3039.3 |  |  |
| 12 | ФССЦпг 03-21-01-103 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 103 км 133-30=103км.(к-р "Горенка-1",Новгородский район, д.Село Гора) К-1,5 | 1 т груза | 82.5 |  | 82.5 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 48.02 | 1 | 3961.65 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 48.02 |  | 3961.65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3961.65 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 12019.67 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 856.45 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 679.12 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 6522.45 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 3961.65 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 943.77 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 987.21 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 465.01 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 13471.89 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах по позициям 7,9: Зарплата: 1088.93*8.86 Эксплуатация машин: 268.17*8.86 в т.ч.зарплата: 113.49*8.86 Материалы: 483.15*8.86 НР/СП от зарплаты машинистов: 76.57*8.86 ИТОГО: 16983.04 по позициям 8,11-12: Материалы: 10000.95*8.86 ИТОГО: 88608.42 по позиции 10: Зарплата: 1080.75*8.86 Эксплуатация машин: 410.95*8.86 в т.ч.зарплата: 112.82*8.86 НР/СП от зарплаты машинистов: 62.42*8.86 ИТОГО: 13769.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119354 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Оголовков водопропускных труб (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 12019.67 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 856.45 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 679.12 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 6522.45 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 3961.65 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 943.77 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 987.21 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 465.01 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу Оголовков водопропускных труб (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 13471.89 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119354 |
| Индексация в текущих ценах по позициям 1,4,7,9: Зарплата: 4353.2*8.86 Эксплуатация машин: 30060.59*8.86 в т.ч.зарплата: 5109.94*8.86 Материалы: 582.97*8.86 НР/СП от зарплаты машинистов: 3548.55*8.86 ИТОГО: 341511.57 по позициям 2-3,5-6,8,11-12: Материалы: 144622.27*8.86 ИТОГО: 1281353.31 по позиции 10: Зарплата: 1080.75*8.86 Эксплуатация машин: 410.95*8.86 в т.ч.зарплата: 112.82*8.86 НР/СП от зарплаты машинистов: 62.42*8.86 ИТОГО: 13769.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1636632 |
| Налог на добавленную стоимость 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327326.4 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1963958 |

Составил

Проверил

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указание  в сметной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в закупке, требованием к производителю, к участнику закупки.

Раздел 2: «Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта»

| 2.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками | Российский рубль |
| --- | --- |
| 2.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон |

| Глава администрации _____________/Т.В.Тимофеева М.п. | Генеральный директор ____________/Н.А.Муртазалиев М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2.1

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Дефектная ведомость

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Нижний Перелесок Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области Протяженность-1,577м., ширина - 4м. |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2 |
| 2 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 220 |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 103 км 133-30=103км.(к-р "Горенка-1",Новгородский район, д.Село Гора) К-1,5 | 1 т груза | 330 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 4.416 |
| 5 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 556.4 |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 132 км К-1.4 (щебень к-р "Миголощи" Хвойнинский район) 162-30=132км | 1 т груза | 779 |
| Оголовков водопропускных труб |  |  |  |
| 7 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 | 0.05 |
| 8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 5 |
| 9 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.9 |
| 10 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 5 |
| 11 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 55 |
| 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 103 км 133-30=103км.(к-р "Горенка-1",Новгородский район, д.Село Гора) К-1,5 | 1 т груза | 82.5 |

| Глава администрации _____________/Т.В.Тимофеева М.п. | Генеральный директор ____________/Н.А.Муртазалиев М.п. |
| --- | --- |

Срок устанавливается заказчиком самостоятельно

Срок устанавливается заказчиком самостоятельно. При этом, в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ данный срок не должен превышать 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке